# A

#### APOCAL'IPSSI

CADRAGE MATINAL · ARTEFACT 6 SUR 7

## Product Backlog

20 user stories organisées en 6 epics, avec critères INVEST et MoSCoW

###### Projet EduTutor IA · Édition 2026 · Semaine immersive Scrum

Auteur : Mohamed Amine EL AFRIT · Licence CC BY-NC-SA 4.0

##### IDENTIFICATION DU DOCUMENT

À compléter par l'équipe avant chaque remise

| Équipe n° | [ 22 ] |
| --- | --- |
| Membres | [ Antoine VAUTHIER, Alainpatrick GOMAS, Cleg LOUFOUA, Baptiste MAES Kyllian VIGNOCAN, Tom LAU, Yacine DJEBBOURI ] |
| Sprint concerné | [ Cadrage] |
| Version | [ v1.0 · ] |
| Date de remise | [02/07/2026 12h33 ] |
| Statut | [ Draft] |

- Convention de nommage du fichier :

equipe-XX-nom-document-vY.Z.xlsx (ex. equipe-03-product-backlog-v1.0.xlsx)

### EPICS : EDUTUTOR IA

6 épopées correspondant aux activités utilisateur de la Story Map

- OBJECTUne Epic regroupe plusieurs user stories qui partagent une intention com

| ID | Epic | Activité utilisateur (Story Map) |
| --- | --- | --- |
| EP-01 | Identification utilisateur | S'inscrire |
| EP-02 | Gestion de contenu | Uploader un cours |
| EP-03 | Génération de quiz | Générer un quiz |
| EP-04 | Passage de quiz | Passer le quiz |
| EP-05 | Suivi de progression | Consulter résultats |
| EP-06 | Conformité & administration | Gérer son compte (RGPD) |

mune. Permet la vue d'ensemble du scope et facilite la priorisation.

| Stories incluses | SP total |
| --- | --- |
| US-01, US-07, US-13, US-18 | n.c. |
| US-02, US-08, US-14 | n.c. |
| US-03, US-09, US-15, US-19 | n.c. |
| US-04, US-05, US-10, US-20 | n.c. |
| US-06, US-11, US-16 | n.c. |
| US-12, US-17 | n.c. |

### PRODUCT BACKLOG : EDUTUTOR IA

20 user stories : 6 MUST (MVP F1-F6) + 6 SHOULD R2 + 5 COULD R2 + 3 WON'T

- OBJECT Liste ordonnée et priorisée de TOUTES les fonctionnalités du produit. Source unique de vérité du sco k FORMAT Independent · Negotiable · Valuable · Estimable · Small · Testable. Format de phrase : « En

BON  « En tant qu'étudiante, je veux générer un quiz en moins de 60 s à partir de mon PDF, afin de révise

+ À ÉVITER « On veut une fonctionnalité de génération » (pas INVEST, ni persona ni bénéfice clair)

| ID | Epic | User Story (INVEST) | Persona | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux créer un compte avec email et mot de passe, afin de sauvegarder mes quizz et y revenir. | Étudiant·e | MUST | 3 |
| US-02 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux uploader un PDF ou saisir un texte de cours, afin de ne pas avoir à recopier mon support. | Étudiant·e | MUST | 5 |
| US-03 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux générer un quiz de 10 QCM en moins de 60 s, afin de réviser rapidement un chapitre. | Étudiant·e | MUST | 8 |
| US-04 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux soumettre mes réponses et obtenir une correction automatique, afin de savoir où je me situe. | Étudiant·e | MUST | 3 |
| US-05 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux voir mon score /10 et le détail bonnes/mauvaises réponses, afin de mesurer ma progression. | Étudiant·e | MUST | 3 |
| US-06 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux consulter l'historique de mes quizz passés, afin de suivre mon évolution dans le temps. | Étudiant·e | MUST | 3 |
| US-07 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux réinitialiser mon mot de passe via email, afin de pouvoir récupérer mon compte sans support. | Étudiant·e | SHOULD | 3 |

| US-08 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux une bibliothèque pour mes cours uploadés, afin de retrouver vite mes PDF d'un semestre. | Étudiant·e | SHOULD | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-09 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux choisir le niveau de difficulté et le nombre de questions (5-20), afin d'adapter à mon temps disponible. | Étudiant·e | SHOULD | 5 |
| US-10 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux un mode timer optionnel par question, afin de m'entraîner aux conditions d'examen. | Étudiant·e | SHOULD | 3 |
| US-11 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux un dashboard de progression par chapitre, afin de cibler mes révisions sur mes lacunes. | Étudiant·e | SHOULD | 5 |
| US-12 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux exporter toutes mes données en JSON et CSV, afin d'exercer mon droit d'accès Art. 15 RGPD. | Tous personas | SHOULD | 5 |
| US-13 | EP-01 | En tant qu'étudiant·e, je veux me connecter via Google ou Apple OAuth, afin d'éviter de gérer un énième mot de passe. | Étudiant·e | COULD | 5 |
| US-14 | EP-02 | En tant qu'étudiant·e, je veux importer un cours depuis une URL web (article, blog), afin d'enrichir mes sources de révision. | Étudiant·e | COULD | 8 |
| US-15 | EP-03 | En tant qu'enseignant·e, je veux générer des questions ouvertes corrigées par le LLM, afin de varier les types d'évaluation. | Enseignant·e | COULD | 13 |
| US-16 | EP-05 | En tant qu'étudiant·e, je veux que l'app identifie mes lacunes par chapitre, afin de me concentrer sur ce qui pèche. | Étudiant·e | COULD | 8 |

| US-17 | EP-06 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux supprimer mon compte et toutes mes données, afin d'exercer mon droit à l'oubli Art. 17 RGPD. | Tous personas | COULD | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-18 | EP-01 | En tant que DSI d'établissement, je veux un SSO entreprise SAML/OIDC, afin d'intégrer EduTutor à mon AD/ENT. | Établissement | WON'T | 13 |
| US-19 | EP-03 | En tant qu'étudiant·e, je veux discuter avec un chatbot IA pour explorer un sujet, afin d'apprendre par dialogue. | Étudiant·e | WON'T | 21 |
| US-20 | EP-04 | En tant qu'étudiant·e, je veux affronter d'autres étudiants en mode compétition, afin d'ajouter du fun à la révision. | Étudiant·e | WON'T | 13 |
| US-21 | EP-03 | En tant que Mme Lefèvre (enseignante), je veux créer un quiz à partir d’un cours et le partager à ma classe, afin d’avaluer rapidement mes élèves. | Enseignante | MUST | 8 |
| US-22 | EP-05 | En tant que Mme Lefèvre je souhaite voir les résultats de ma classe pour un quiz, afin d’identifier les notions non comprises | Enseignante | SHOULD | 5 |
| US-23 | EP-04 | En tant que Mme Lefèvre, je veux que les réponses des élèves soient corrigées automatiquement, afin de gagner du temps de correction | Enseignante | MUST | 8 |
| US-24 | EP-03 | En tant qu'étudiant, je veux que le contenu de mon cours soit traité uniquement comme une source d'information et non comme une instruction pour le modèle d'IA, afin que les quiz générés ne puissent pas être manipulés par une Prompt Injection. | Etudiant | MUST | 5 |
| US-25 | EP-03 | En tant qu'utilisateur·trice, je veux que chaque quiz généré soit automatiquement validé avant d'être affiché, afin de garantir un format correct et fiable. | Tous les personas | MUST | 3 |
| US-26 | EP-06 | En tant que développeur, je veux qu'un jeu de tests adversariaux soit exécuté automatiquement dans la pipeline CI à chaque Push ou Pull Request, afin de détecter toute régression de sécurité avant la mise en production. | Equipe de dev | SHOULD | 5 |
| US-27 | EP-06 | En tant qu'administrateur, je veux enregistrer toutes les demandes d'export des données personnelles dans un journal d'audit, afin de démontrer la conformité au RGPD. | Administrateur | SHOULD | 3 |
| US-28 | EP-07 Accessibilité | En tant qu'étudiant malvoyant, je veux pouvoir naviguer uniquement au clavier afin d'utiliser EduTutor sans souris.. | Etudiant | MUST | 5 |
| US-29 | EP-07 | En tant qu'utilisateur en situation de handicap visuel, je veux que le site respecte les critères RGAA (contrastes, focus, lecteurs d'écran), afin de pouvoir réviser dans de bonnes conditions. | Utilisateur | MUST | 8 |
| US-30 | EP-08 i18n | En tant qu'étudiant international, je veux changer la langue de l'interface afin d'utiliser le site dans ma langue. | Etudiant | MUST | 8 |
| US-31 | EP-08 | En tant qu'étudiant, je veux que l'IA réponde dans la langue sélectionnée afin de mieux comprendre les explications.. | Etudiant | SHOULD | 5 |
| US-32 | EP-09 scale | En tant qu'étudiant, je veux que le site reste rapide même lorsqu'il y a plusieurs milliers d'utilisateurs connectés afin de pouvoir réviser sans interruption.. | Etudiant | MUST | 13 |
| US-33 | EP-09 | En tant qu'administrateur, je veux mettre en place un système de cache afin d'améliorer les performances de la plateforme.. | Administrateur | SHOULD | 8 |
| US-34 | EP-09 | En tant qu'administrateur, je veux effectuer des tests de charge afin de vérifier que la plateforme supporte plusieurs milliers d'utilisateurs simultanés. | Administrateur | SHOULD | 8 |
| US-35 | EP-09 | En tant qu'administrateur, je veux disposer d'un fournisseur LLM de secours afin d'assurer la continuité du service en cas de panne. | Administrateur | COULD | 5 |
| TOTAL |  |  |  |  | 234 |

pe.

[persona], je veux [action] afin de [bénéfice]. » r efficacement avant les partiels. »

| Critères d'acceptation (3 G/W/T pour MUST) | DoR | DoD | Sprint | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G: visiteur non authentifié sur /signup W: soumet email valide + mdp ≥ 8 caractères T: compte créé, email envoyé, redirect /upload | □ | □ | S1 | Todo |
| G: user authentifié sur /upload W: dépose PDF ≤ 5 Mo OU texte ≥ 200 car T: contenu extrait, stocké, bouton 'Générer' visible | □ | □ | S1 | Todo |
| G: un cours stocké pour l'user W: clique 'Générer un quiz' sur /quiz T: 10 QCM sont générés en moins de 60 secondes ; le contenu du cours est traité uniquement comme une donnée utilisateur ; toute tentative de Prompt Injection est ignorée ; le quiz respecte le format attendu. | □ | □ | S2 | Todo |
| G: un quiz généré et affiché W: user soumet ses 10 réponses T: chaque réponse comparée, statut bon/mauvais enregistré | □ | □ | S3 | Todo |
| G: un quiz soumis W: user arrive sur /resultat T: score /10 affiché + 10 questions avec corrections détaillées | □ | □ | S3 | Todo |
| G: user authentifié sur /historique W: la page se charge T: liste des quizz triés par date desc, avec titre/date/score/refaire | □ | □ | S4 | Todo |
| [1 critère type : lien magique valide 24 h, redirect /reset-password] | □ | □ | S6 | Backlog |

| [1 critère type : page /library liste cours avec date, titre, nb quizz] | □ | □ | S6 | Backlog |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [1 critère type : 3 niveaux (facile/moyen/dur) + slider 5-20 sur /quiz] | □ | □ | S6 | Backlog |
| [1 critère type : toggle ON/OFF + slider 10-30 s configurable] | □ | □ | S7 | Backlog |
| [1 critère type : page /dashboard avec graphique en barres score / chap.] | □ | □ | S7 | Backlog |
| G : l'utilisateur est authentifié W : il clique sur "Exporter mes données" T : seules ses données personnelles sont exportées ; l'export est disponible en JSON et CSV ; le téléchargement démarre automatiquement ; l'endpoint répond avec le code HTTP 200. | □ | □ | S5 | Backlog |
| [1 critère type : boutons OAuth + provider Django allauth] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| [1 critère type : champ URL + scraping article + filtrage textes parasites] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| [1 critère type : mode 'question ouverte' avec barème indicatif et correction LLM] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| [1 critère type : algo agrégation scores < 5/10 + tag chapitre concerné] | □ | □ | n.c. | Backlog |

| [1 critère type : bouton avec confirmation 2-étapes + cron purge 30 j] | □ | □ | n.c. | Backlog |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reporté Release 3+ (cible B2B post-prototype) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't |
| Hors cible primaire (concurrent direct Khanmigo). Ne pas y aller. | n.c. | n.c. | n.c. | Won't |
| Hors scope vision (apprentissage personnalisé, pas gamification compétitive) | n.c. | n.c. | n.c. | Won't |
| G: Mme Lefèvre est connectée sur /quiz W: elle génère un quiz T: le quiz est affiché avec option “Partager” |  |  | S4 | Backlog |
| G: un quiz est généré W: Mme Lefèvre clique sur “Partager” T: un lien unique est généré |  |  | S4 | Backlog |
| G: un élève accède au lien W: il ouvre le quiz T: le quiz est accessible sans erreur |  |  | S4 | Backlog |
| G: au moins un élève a répondu W: Mme Lefèvre ouvre /dashboard T: la moyenne de classe est affichée |  |  | S5 | Backlog |
| G: plusieurs élèves ont répondu W: elle consulte le détail T: les scores individuels sont visibles |  |  | S5 | Backlog |
| G: aucun élève n’a répondu W: elle ouvre le dashboard T: message “aucune réponse” affiché |  |  | S5 | Backlog |
| G: un élève termine un quiz W: il clique sur “Soumettre” T: les réponses sont envoyées au système |  |  | S6 | Backlog |
| G: des réponses sont soumises W: le système les analyse T: chaque réponse est marquée correcte/incorrecte |  |  | S6 | Backlog |
| G: correction effectuée W: l’élève consulte le résultat T: score + corrections détaillées affichés |  |  | S6 | Backlog |
| 35stories · 234 SP scope total · à arbitrer contre vélocité cible ~ SP |  |  |  |  |

### DEFINITION OF READY & DEFINITION OF DONE

Critères partagés par toute l'équipe, à respecter pour chaque story

#### DEFINITION OF READY (DoR), avant Sprint Planning

Une story est READY (tirable en sprint) si TOUS ces critères sont cochés :

- User story rédigée au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)

- Persona identifié (Étudiant·e / Enseignant·e / Établissement)

- Priorité MoSCoW assignée et justifiée (Must / Should / Could / Won't)

- Critères d'acceptation explicites et testables (format Given/When/Then de préférence)

- Story estimée par l'équipe en story points (Planning Poker recommandé)

- Dépendances avec d'autres stories identifiées (et non-bloquantes au moment du sprint)

- Pas de question ouverte côté Product Owner (clarté du besoin)

- Maquettes / wireframes disponibles si la story comporte une interface (Figma, Excalidraw)

#### DEFINITION OF DONE (DoD), pour clôturer une story

Une story est DONE (validée Sprint Review) si TOUS ces critères sont cochés :

- Tous les critères d'acceptation de la story sont satisfaits (vérifiables en démo)

- Code reviewé par au moins 1 autre membre de l'équipe (Pull Request approuvée)

- Tests pertinents ajoutés (pytest pour backend, vitest pour frontend, minimum unitaires)

- Lint et tests verts en CI (pipeline GitHub Actions au vert)

- Documentation à jour (README, docstrings, /docs/ si concept nouveau)

- Pas de TODO/FIXME laissé sans ticket de suivi (créer une issue si nécessaire)

- Story démontrée et acceptée par le PO en Sprint Review

- Code mergé sur la branche principale + tag Git si fin de release

- Pas de régression introduite (suite de tests intégrale au vert)

- Les tests adversariaux de sécurité passent dans GitHub Actions.

#### ✅ Grille d'auto-évaluation

À remplir par l'équipe avant soumission au PO

|  | Critère qualité | Auto-évaluation |
| --- | --- | --- |

20 user stories pré-remplies (6 MUST + 6 SHOULD + 5 COULD + 3 WON'T)

Toutes les stories sont au format INVEST (En tant que ... je veux ... afin de ...)

Chaque story a une priorité MoSCoW assignée et un persona ciblé

Les 6 MUST correspondent exactement aux 6 features F1-F6 imposées

Les 6 MUST ont des critères d'acceptation Given/When/Then complets

- Oui ☐ Partiel ☐ Non

- Oui ☐ Partiel ☐ Non

- Oui ☐ Partiel ☐ Non

- Oui ☐ Partiel ☐ Non

- Oui ☐ Partiel ☐ Non

Chaque story est rattachée à une Epic (EP-01 à EP-06)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non Les story points sont estimés (au moins indicatifs)	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non La DoR et la DoD sont rédigées et partagées par l'équipe	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non

Le Product Backlog a été ordonné par valeur business +

dépendances

  - Oui ☐ Partiel ☐ Non

Toutes les stories ont été passées au crible INVEST en équipe	☐ Oui ☐ Partiel ☐ Non

Commentaire / preuve